РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРЕТЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля  2014 года № 24

с. Веретенино

Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных                             (на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях формирования краткосрочных планов реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки и утверждения краткосрочных                             (на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Веретенинский Вестник».

Глава Веретенинского сельсовета				Е.М. Косинова

Утвержден

Постановлением администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от 21.02.2014 года № 24

ПОРЯДОК

разработки и утверждения краткосрочных  (на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

Настоящий Порядок разработки и утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Планы реализации) разработан во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Курской области «О вопросах организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области». Порядок устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения Планов реализации.

Разработка краткосрочных Планов реализации региональной программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объемов муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.Порядок подготовки и утверждения краткосрочных (сроком три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта

1.Подготовка и утверждение планов реализации программы включают в себя следующие этапы:

- разработка проектов Планов реализации;

-утверждение Планов реализации;

-направление утвержденных Планов реализации на региональный уровень.

2.Период, на который разрабатываются краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, органами местного самоуправления по согласованию с региональным оператором капитального ремонта.

3.Краткосрочные (сроком на три года) планы реализации региональной программы ежегодно до 01.01. года предшествующего планируемому периоду. Утверждены краткосрочные планы реализации региональной программы в срок до 01.01. года предшествующего планируемому, направляются в исполнительный орган государственной власти Курской области, уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и региональному оператору.

4.Планы реализации могут быть актуализации не реже, чем один раз в год.

5.Основаниями для актуализации Планов реализации капитального ремонта могут являться:

1)выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) в региональную программу капитального ремонта;

2)изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта;

3)изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта;

4)видов и объемов муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5)иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в планы реализации капитального ремонта.

2. Требования к составу и содержанию краткосрочным                                 (сроком на три года) планов реализации                                                       программы  ремонта

Краткосрочные Планы реализации региональной программы представляют собой выписку из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на три года.

Состав и содержание краткосрочных Планов реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов должны соответствовать составу и содержанию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с конкретизацией конкретных видов работ и (или) услуг требующих капитального ремонта в данный промежуток времени.

Разработка и утверждение краткосрочных Планов реализации региональной программы осуществляется после разработки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или одновременно с ней.